Página: 1 de 2

Reunión de: informática aplicativo participación del contrato prestación de servicios No. 2-05-30200-1232-2020

Fecha: febrero 17 de 2021 Hora inicio: 11:00 a.m. Hora final: 12:00 p.m.

Lugar: Dirección Gestión Comunitaria

Asistentes: María Cristina Ríos Céspedes – Supervisora Edgar Torrejano – Fundación Néstor Rodríguez – Fundación Adriana Carolina Sabogal Zamora – DI Alexis Fabian Neira Garcia – Arnedo Javier Mendoza -

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA:

- Directrices para la arquitectura del aplicativo.

Se estipula que el diseño de la arquitectura del aplicativo se realizara por parte de la fundación y se enviara vía correo electrónico para ser revisado por dirección informática.

- Preguntas enviadas por la fundación sobre el diseño tecnológico.

Se manifiesta por parte de la dirección informática que las dudas que se enviaron previamente por correo electrónico, de Néstor a Cristina y luego de Cristina a Adriana, se responderán en el transcurso del día.

- Directrices para la configuración de los servidores

Los servidores de prueba y desarrollo podrán ser utilizados por parte de la fundación para que se realice el proyecto de participación ciudadana, ya que la dirección de informática tiene los espacios y podrá disponerlos para el proyecto. La fundación deberá solicitar lo que requiere en los servidores para que dirección informática sea el encargado de realizar los licenciamientos requeridos.

- Autenticación de usuario en el aplicativo

La autenticación se realizará por LDAP el directorio activo de IBM, el cual, posee un servicio de pruebas que será enviado por correo electrónico a la fundación para la revisión de como se realiza el proceso. Como el negocio plantea que se debe realizar el registro de usuarios externos, se estipula que se realizara un grupo en el directorio activo para configurar los usuarios nuevos

Página: 2 de 2

- Registro de usuarios

Como se maneja un registro y el negocio requiere campos adicionales en el registro, este se debe realizar de forma independiente. Este proceso se aprobará por DI una vez se apruebe la arquitectura del sistema.

- Resultados en Portal web

Se realizará un micrositio que estará enrutado desde el portal web de la EAAB-ESP, en este micrositio se realizara todo el proceso requerido para la participación y en el portal web por medio del administrador de contenidos se realizará la visualización de resultados que genere este proceso.

- COMPROMISOS

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA |
| --- | --- | --- |
| Entrega de documento de arquitectura | Néstor Rodríguez |  |
| Envío de correo con las dudas resultas. | D.I. |  |
| Envío de correo con el servicio de autenticación | D. I. |  |